Historie

Dokument überarbeitet Rolf Maier Caflisch 17. Februar 2019

# Aufgaben den Projektrollen zuweisen (1)

# Ziel

Sie können die einzelnen Aufgaben eines Projektes den entsprechenden Projektrollen zuweisen.

# Art der Aufgabe

Lernaufgabe

# Ausgangslage

Als Projektleiter oder Projektleiterin müssen Sie wissen, welches Ihre Aufgaben sind und wer im Projekt wichtige Entscheide fällen kann. Natürlich braucht es in einem Projekt auch diejenigen Personen, welche am Projekt mitarbeiten.

# Aufgabenstellung

Weisen Sie den entsprechenden Aufgaben die involvierten Rollen sowie deren Tätigkeiten zu.

Beispiel:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aufgaben** | **Projektrollen** | | | | | |
| **AG** | **PA** | **PL** | **TPL** | **PM** | **User** |
| Erstellen eines regelmässigen Projekt-Newsletters | I | I | V | A | A | I |

**Tätigkeiten:**

E Entscheiden

V Verantwortlich

A Arbeiten

I Informieren

**Legende:**

AG (Auftraggeber)

PA (Projektausschuss)

PL (Projektleiter)

TPL (Teilprojektleiter)

PM (Projektmitarbeiter)

**Aufgaben den Projektrollen zuweisen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aufgaben / Situation** | **Projektrollen** | | | | | | |
| **AG** | **PA** | **PL** | **TPL** | **PM** | **User** |
| Protokoll der Teilprojektsitzung erstellen |  |  | I | V | A |  |
| Projektantrag bewilligen | E | E | V | A | A |  |
| Anforderungskatalog erstellen |  |  | V | V/A | A | A |
| Pflichtenheft schreiben |  | I | V | V/A | A |  |
| Controlling |  | E/I | E/V | V/A | A |  |
| Entscheid fällen über eine kleine Änderung im Projekt (Aufbau einer Webseite) |  | I | I/E | E | A | A/I |
| Eine Entscheidung für eine grosse Änderung im Projekt muss gefällt werden (Beschaffung neuer Server, da die Kapazitäten der alten nicht ausreichen) | E | E | V | A | < |  |
| Die nächste Projektphase wird freigegeben |  |  |  |  |  |  |
| Im Risikokatalog müssen die aufgeführten Massnahmen bewilligt werden. |  |  |  |  |  |  |
| In der Testphase wurden erhebliche Mängel festgestellt. Die Phase muss wiederholt werden. |  |  |  |  |  |  |